

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | *Hemos terminado la fase de planificación y ahora estamos en el 2do sprint ya que estamos trabajando con metodología ágil* |
| --- | --- |
| Objetivos | * ***Creación del nuevo sitio web*** * ***Nuevo formulario de contacto*** * ***Creación de un sistema de pedidos*** * ***Mejorar la experiencia de usuario(más intuitiva)*** * ***Crud para el administrador*** * ***Creación de una base de datos*** |
| Metodología | *Metodología ágil* |
| Evidencias de avance | *Roadmap: Aquí tenemos la planificación del proyecto*  *Product backlog: Aqui tenemos las historias de usuarios donde estan priorizadas y estimadas, tambien tenemos los criterios de aceptación*  *Daily scrum: Aquí tenemos en que esté trabajando cada integrante del equipo.* |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
|  |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Desarrollo web.*  *Gestión de proyectos.*  *Identificación de riesgos.*  *Base de datos.*  *Desarrollo de soluciones de software.*  *evaluar el desempeño de software* | *Planificación de proyecto.*  *Desarrollo del proyecto.*  *Implementación.*  *pruebas de usabilidad.*  *despliegue.* | *documentación y reuniones*  *Software para desarrollo.*  *Desarrollo de las pruebas* | *1-8 semanas de planificación*  *8-14 semanas de desarrollo*  *14-16 semanas de implementación.* | *Todos los integrantes del equipo.* | *Facilitadores: el docente nos entrega plantillas de ejemplo para respaldar nuestro proyecto*  *dificultad: poca experiencia llevando a cabo un proyecto.* | *Planificación: Terminada*  *Desarrollo del proyecto: en proceso*  *Implementación: en espera* | *Durante la planificación tuvimos que cambiar algunas historias de usuario con el cliente.* |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  Facilitado: El docente siempre nos esta entregando feedback y plantillas para el desarrollo de nuestro proyecto  lo cual ha sido de mucha ayuda para nosotros como equipo.  Dificultado: Hemos tenido que investigar sobre herramientas que estamos utilizando en el desarrollo del sitio web por lo tanto a tomado un poco más de tiempo llevar a cabo algunas historias de usuario. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:  *Eliminamos el prototipo web, ya que sentimos que era una pérdida de tiempo, como trabajamos con metodología ágil estamos en constante contacto por lo tanto siempre tenemos feedback.* |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  *Estamos esperando para poder empezar con la pruebas de usabilidad ya que todavía no terminamos los sprint y tenemos atrasos en el 1er sprint.* |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)