

| **1. Informe final Proyecto APT** |
| --- |
| El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.  A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados. |

| Nombre del proyecto | *Mayan* |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | * *Área de software: automatización de procesos, desarrollo de software* * *Análisis y planificación de requerimientos informáticos* * *Gestión de proyectos informáticos* |
| Competencias | * *Realizar pruebas de certificación* * *Gestionar proyectos informáticos* * *Desarrollar una solución de software* * *Resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana* * *Capacidad para generar ideas* * *Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio* |

| **Contenidos del informe final** | |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | **¿Qué problema busca solucionar tu proyecto?**   * **Descripción del Problema:** El sitio web actual de Mayan es anticuado y no ofrece una experiencia de usuario interactiva. Esto puede hacer que los usuarios se frustren, pierdan interés o simplemente no encuentren la información que necesitan.   **¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar?**   * En chile(reparten a todo chile y no cuentan con un local físico) * Son un emprendimiento de marketing corporativo, venden productos mayoritariamente para oficinas con la posibilidad de que el producto sea modificado en necesidad del cliente.   **¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar?**   * A los clientes actuales y potenciales de mayan, los cuales tendrán una experiencia de navegación nueva la cual será más intuitiva y actualizada con nuevas funciones.   **¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría?**   * **Mejora en la Experiencia del Usuario:** Un sitio web renovado y más interactivo mejorará la experiencia de navegación, lo cual puede llevar a una mayor retención de usuarios.   **¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera?**   * **Aplicación de Conocimientos:** Utilizaremos las competencias mencionadas anteriormente para llevar a cabo este proyecto * **Desarrollo de Habilidades Prácticas:** Trabajar en la renovación de un sitio web real nos proporciona experiencia práctica en la resolución de problemas de usabilidad y en la implementación de tecnologías actuales. * **Impacto Profesional:** La experiencia adquirida puede ser valiosa para tu futuro profesional al demostrar tu capacidad . |
| 2. Objetivos | **Objetivo General**  1. Optimización del Proceso de Compra para Clientes 2. Gestión Administrativa del Sitio Web 3. Mejora de la Experiencia de Usuario (UX/UI) 4. Optimización del Proceso de Realización de Pedidos 5. Implementar funcionalidad que muestre el inventario en tiempo real, asegurando precisión en los datos.  **Objetivos Específicos**  1. Implementar una herramienta para actualizar los precios de los productos de manera masiva mediante archivos o interfaces 2. Crear un sistema intuitivo para gestionar el inventario, como agregar, editar y eliminar productos 3. Simplificar el proceso de registro de cuentas mediante formularios claros y pasos reducidos 4. Implementar un resumen detallado del pedido que incluya costos y descripciones |
| 3. Metodología | **Metodología Elegida: SCRUM (Agil)**  Razón de Elección: SCRUM es una metodología ágil que se adapta muy bien a proyectos de desarrollo de software donde el cliente está muy involucrado y puede proporcionar retroalimentación continua. Esta metodología facilita la adaptación a cambios y mejora la colaboración dentro del equipo.  **Planificación Inicial:**  Reunión de Inicio ya hecha, la cual obtuvimos los objetivos.  **División en Sprints:**  Sprints: El proyecto se dividirá en ciclos de trabajo cortos (sprints), típicamente de 2 a 3 semanas. Cada sprint tendrá objetivos específicos y entregables concretos, permitiendo realizar mejoras iterativas basadas en la retroalimentación del cliente.  **Desarrollo y Revisión:**  Daily Stand Ups: Se realizan reuniones diarias cortas para revisar el progreso, identificar obstáculos y ajustar las tareas según sea necesario.  Revisión de Sprint : Al final de cada sprint, presentaremos el trabajo realizado al cliente para obtener su retroalimentación. Esto garantiza que el proyecto evolucione de acuerdo a sus expectativas y permite hacer ajustes rápidos.  **Retroalimentación y Ajuste:**  Retrospectiva del Sprint: Después de cada sprint, se llevará a cabo una reunión para reflexionar sobre lo que funcionó bien, lo que se puede mejorar y cómo optimizar los procesos en los próximos sprints*.* |
| 4. Desarrollo | * *Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT.*   *¿Cuáles fueron las etapas o actividades que desarrollaste en tu Proyecto APT?*   * Levantamiento del problema * análisis de requerimientos * desarrollo * lanzamiento y soporte * *Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT.*   al buen trabajo en equipo facilitó bastante el desarrollo y el acuerdo en opiniones  *¿A qué dificultades enfrentaste en el desarrollo de tu Proyecto APT?*  Nos enfrentamos muchas veces con la ansiedad y aveces por cosas que no sabíamos hacerlas o simplemente no salía bien   * *Ajustes realizados.*   *¿Cómo abordaste las dificultades para cumplir con los objetivos? ¿Tuviste que hacer algún ajuste? ¿Qué ajuste?*  lo abordamos gracias a poder darnos mitus de relajación entre hora de desarrollo para volver a tener las ideas claras, y por el tema de los tiempos de cada uno tuvimos a ajustar los tiempos de las actividades por el atraso |
| 5. Evidencias | * *Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales.*   *¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final?*  Los informes de avances, y las diferentes demos que se tienen a disposición |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | * *Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales.*   **Matias Briones:** a mi como interés profesional me gustaría ganar experiencia durante los primeros años, por lo tanto creo que este proyecto ayudaría a entender cómo se trabaja y aprender durante el proceso.  **Ignacio Canio:** a mi como interés profesional me gustaría desarrollarme en el área de diseño web por lo tanto este proyecto interfiere mucho con mis intereses y como aprendizaje me gustaría desarrollar este proyecto para ganar experiencia.  **Luciano Painevilo:** a mi como interés profesional quiero aplicar las bases que tengo de esta área, ya que mi idea es centrarme en el desarrollo web y esto me ayudará mucho a poder perfeccionarme y adentrarme en el mundo laboral.   * *Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT.*   *¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando?*  nos gustaria poder seguir aprendiendo de esta área que es el desarrollo de sistemas web y tambien poder mejorar nuestra gestión de proyectos  *¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT?*  nos proyectamos bastante bien ya que de todas las retroalimentaciones que hemos tenido, hemos podido reflexionar y mejorar ante estos feedbacks, que nos ayuda a poder adquirir experiencia para abarcar cualquier situación |