## Slide 1: Proyecto ATP:Mayan
Integrantes: Matías Briones
Luciano Painevilo
Ignacio Canio

## Slide 2: En qué consiste?
Mayan es una pyme de marketing corporativo la cual tiene un sitio web que se hizo hace años y hoy dia no recibe nuevos clientes por el sitio y nadie lo usa.
Nuestro proyecto consiste en realizar una modernización del sitio web llamado mayan para así mejorar la experiencia del usuario y las distintas funcionalidades
<
Notes: CANIO

## Slide 3: Relación para ingeniería en informática
Es una aplicación de desarrollo web y gestión de proyectos
Experiencia con caso real y metodologías ágiles (SCRUM)
Desarrollo de habilidades profesionales análisis, diseño, implementación
Creación de portafolio profesional con impacto empresarial tangible
Notes: CANIO

## Slide 4: Competencias con perfil de egreso
Desarrollo de soluciones de software
Gestión de proyectos informáticos
Diseño de interfaces de usuario intuitivas
Implementación de soluciones sistémicas
Modelamiento de base de datos
Notes: CANIO

## Slide 5: Factibilidad del proyecto
Duración adecuada para el semestre académico
Equipo con habilidades y recursos necesarios
Caso real con alcance definido y manejable
Notes: LUCIANO

## Slide 6: Objetivos.
Modernizar el sitio web
Optimización del sitio web
Mejorar la experiencia de usuario(más intuitiva)
Cumplir los alcances determinados del cliente
Notes: LUCIANO

## Slide 7: Metodología Propuesta: Justificación
SCRUM (Ágil)
Entregables semanales(SPRINT)
Reuniones diarias y revisión de sprints
Retroalimentación continua con el cliente
Buena comunicación con el cliente
Notes: Luciano

## Slide 8: Plan de trabajo
Planificación del Proyecto: Definición product backlog, visión del proyecto .
Planificación del Sprint: Definición de ítems priorizados para el sprint, definición del sprint goal.
Ejecución del Sprint: Desarrollo iterativo y colaborativo de las funcionalidades seleccionadas, Daily meeting.
Revisión del Sprint: Presentación del trabajo completado al Product Owner y a los interesados para recibir feedback.
Retrospectiva y Mejora Continua: Reflexión sobre el proceso y el desempeño del equipo, Identificación de mejoras y ajustes para el siguiente Sprint.
Notes: MATI

## Slide 9: Evidencias determinadas
Análisis del Caso
Squad y responsabilidades
Mapa Mental
Mapa de Actores
Visión del Proyecto + 4 pilares
Épicas
Historias de Usuario (con criterios de aceptación y estimación)
Impact Mapping
Product Backlog Priorizado
User Story Mapping
Retrospectiva del proyecto
Retrospectiva del proyecto
Para los Sprints
Sprint Planning
Sprint backlog
Scrumboard
Burdown Chart
Daily Meeting
Registro de impedimentos - Impediment log
Release
Review
Retrospective
Notes: MATI

## Slide 10: Plan de trabajo alineado con objetivos
El plan de trabajo detalladamente con actividades específicas
Las actividades están alineadas con los objetivos del proyecto
Se consideran los tiempos del proyecto académico
Notes: MATI